КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

СЫЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 апреля  2016 года № 16

с. Сычево

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сычевского сельсовета к отопительному сезону

2016-2017 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сычевского сельсовета Варгашинского района к отопительному сезону 2016– 2017 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Сычевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сычевского сельсовета к работе в отопительный сезон 2016 - 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (по согласованию) в пределах своей компетенции обеспечить  методическую  помощь Администрации Сычевского сельсовета,  осуществляющими  функции по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Финансовому отделу Администрации Варгашинского района (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в соответствии с утвержденными лимитами потребления.

4.  Администрации Сычевского сельсовета и организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы Сычевского сельсовета  в отопительный сезон 2016- 2017 годов указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

5.  Администрации Сычевского сельсовета, а также Отделу образования Администрации Варгашинского района (по согласованию), Отделу культуры Администрации Варгашинского района (по согласованию), в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей компетенции:

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2016- 2017 годов;

2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

3) обеспечить в установленном порядке приведение условий договоров энергоснабжения в соответствие с действующим законодательством и реальными величинами потребления энергоресурсов;

4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями коммунального комплекса;

5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности;

6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных;

7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов;

8)при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года;

9) подготовку к отопительному сезону 2016 – 2017 годов завершить не позднее 15 сентября 2016 года, с оформлением паспортов готовности.

6. Рекомендовать руководителю   общества с ограниченной ответственностью «ТермоГаз»:

1) до 1 мая 2016 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в зимний период  2016-2017 годов и согласовать план с Администрацией Сычевского сельсовета, на территории которого расположены  перечисленные   объекты жилищно-коммунального хозяйства;

2) подготовку к отопительному сезону 2016- 2017 годов, завершить не позднее 15 сентября 2016 года,   паспорта готовности предприятий  представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2016 года.

7.Настоящее постановление обнародовать в местах, предусмотренных Уставом Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава  Сычевского  сельсовета                                     Т.Б. Гаврилова

# Приложение 1

к постановлению

Администрации  Сычевского сельсовета

от 11 апреля 2016года №  16

«О подготовке объектов  жилищно-

коммунального  хозяйства

и социальной сферы Сычевского сельсовета

к отопительному сезону 2016- 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

СЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

2016 – 2017 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии и газа в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Администрация Сычевского сельсовета, Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований и представление информации о разработке мероприятий в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 01.05.2016 г. | Администрация Сычевского сельсовета |
| 3. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения | до 01.05.2016 г. | Организации коммунального комплекса, расположенные на территории Сычевского сельсовета (по согласованию), Администрация Сычевского сельсовета |
| 4. | Разработка планов по подготовке к зиме муниципальных учреждений Сычевского сельсовета и представление информации о разработке планов в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 01.05.2016 г. | Отдел культуры Администрации Варгашинского района (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Администрация Сычевского сельсовета, ООО «Термогаз» (по согласованию) |
| 6. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально- технических ресурсов, в том числе: емкостями для подпитки тепловых сетей; автономными дизельгенераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; котельным оборудованием, подпиточными и сетевыми насосами, дымососами; дутьевыми вентиляторами; насосами подачи жидкого топлива | до 15.09.2016 г. | Администрация Сычевского сельсовета, организации, расположенные на территории Сычевского сельсовета, осуществляющие деятельность в сфере коммунального комплекса (по согласованию) |
| 7. | Создание необходимых запасов топлива для теплоснабжающих организаций | до 15.09.2016 г. | Администрация Сычевского сельсовета, ООО «ТермоГаз» (по согласованию) |
| 8. | Установить лимиты потребления коммунальных услуг и котельно- печного топлива в натуральных величинах и стоимостных показателях по муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета Варгашинского района, на 2017 год и представить соответствующие документы в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района | до 01.06.2016 г. | Администрация Сычевского сельсовета, |
| 9. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2016 – 2017 годов | до 01.10.2016г. | Администрация Сычевского сельсовета, Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района(по согласованию) |